# Iterationsplan

Projekt: Editor für kommutative Diagramme

Auftraggeber:  Jiri Velebil

Institut für Theoretische Informatik,

TU Braunschweig

Auftragnehmer: Gruppe 1

Vitus Lorenz-Meyer (VLM),

Jan Sonnenberg (JS),

Phillip Kaluza (PK),

Martin Berndt (MB),

Stefan Krause (SK),

Janosch Kalateh (JK)

Dokumentenverantwortlicher:

Stefan Krause

Hagenring 77

chaos-stefan@gmx.de

0531/2336394

Phase: Konstruktionsphase

Iteration: LCA (Life-Cycle Architecture)

| ### Version | ### Datum | ### Autor(en) | ### Review |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 2.0 | ### 29.04.03 | ### Stefan Krause |  |

Inhaltverzeichnis:

1.	Kriterien für den Erfolg der Iteration	3

1.1.	Kriterien für die Erfüllung der Anforderungen	3

1.2.	Kriterien für die Erreichung der Ziele	3

2.	Iterations-relevante Dokumente	4

2.1.	Dokumente des Projektmanagements	4

2.2.	Dokumente der Konzeption	4

3.	Iterationsablaufplan	5

Abbildungsverzeichnis:

3-1      Gantt- Chart für die 3.Phase-  Konstruktionsphase........................................................5

# Kriterien für den Erfolg der Iteration

## Kriterien für die Erfüllung der Anforderungen

(SK)

| Funktionale Anforderungen |  |
| --- | --- |
| Aktionen | Änderungen seit der letzten Iteration |
| Implementierung | die vorgesehene Funktionalität weitgehend implementiert wurde, d.h. es darf nur Funktionalität mit niedrigster Priorität fehlen, die als „nice-to-have“ gilt |

| Nicht-funktionale Anforderungen |  |
| --- | --- |
| Version des Dokumentes | Änderungen seit der letzten Iteration |
| 3. Version des Architekturdokumentes | - Grobanalyse: Paketentwurf überprüfen und Anforderungen an die Datenstruktur festlegen, dies geschieht unter zur Hilfenahme von Swimlanes für Aktivitätendiagramme - Feinanalyse: Paketstruktur endgültig festlegen und Datenstruktur finden, dies geschieht unter zur Hilfenahme von Paketdiagrammen |
| 2. Version des Entwurfsdokumentes | Grobentwurf: - Protokolle für Komponentenbenutzung  Zustandsdiagramme Feinentwurf: - Implementierung der Komponenten  Klassendiagramme Verteilungsentwurf: - Grobstruktur der Verteilung  Verteilungsdiagramme - Technische Realisation  Klassendiagramme |
| Iterationsplan für die Übergangsphase | Muss existieren |

## Kriterien für die Erreichung der Ziele

(SK)

Ziele der Iteration, die durch die Erfüllung von Anforderungen unmittelbar erreicht werden:

Ziel 1:		Ziele aus Abschnitt 1.1

Ziel 2:	Jede Mitarbeiter soll die ihm zu geteilte Aufgabe erfüllen, die Zuteilung ist in dem Gantt Chart zu sehen

Ziel 3: 	Ausarbeitung eines Vortrag der über den Verlauf der Arbeit an dem Projekt berichtet sowie Aussichten auf Visionen und Highlights gibt

# Iterations-relevante Dokumente

## Dokumente des Projektmanagements

(SK)

|  | während der Iteration | im Rahmen der Bewertung der Iteration |
| --- | --- | --- |
| Phasenplan |  | überarbeiten |
| Iterationsplan der aktuellen Iteration | Abschnitte 2.2 und 3 auf dem Laufenden halten |  |
| Iterationsplan für die nächste Iteration | erstellen |  |
| Priorisierung der Use Cases | überarbeiten / ergänzen |  |

## Dokumente der Konzeption

(SK)

| Relevantes Dokument | Version | Zu erreichender Status des Dokumentes |
| --- | --- | --- |
| Architektur Dokument | 3.0 | - alle Pakete komplett und endgültig ausgearbeitet und erläutert - ausgearbeitete Pakete durch Swimlanes als Aktivitätendiagramme überprüfen - durch Sequenzdiagramme die Anforderungen an die Datenstruktur festlegen - durch Klassendiagramme und mit der zur Hilfenahme der Zuordnung der Pakete, die Datenstruktur finden |
| Entwurfs Dokument | 2.0 | - die Paketstruktur aus der Architekturbeschreibung sollte komplett in explizite Schnittstellen weiter entwickelt werden - die von einer Schnittstelle erzeugten Operationen sollten ausführlich dokumentiert werden - eine detailierte Dokumentation mit Hilfe von JavaDoc’s |
| Iterationsplan | 3.0 | 3. Iteration (Übergangsphase) |

# Iterationsablaufplan

(SK)

|  |  | Stefan Krause |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vitus Lorenz-Meyer, Philip Kaluza, Jan Sonnenberg |  |  |  |
|  |  | Janosch Kalateh |  |  |  |
|  |  | Stefan Krause, Martin Berndt, Janosch Kalateh |  |  |  |
|  |  | Martin Berndt |  |  |  |
|  |  | Vitus Lorenz-Meyer, Philip Kaluza, Jan Sonnenberg |  |  |  |

Abbildung 3-1: Gantt- Chart für die 3.Phase-  Konstruktionsphase